El Ayuntamiento avanza en el desarrollo de las obras del eje Puerta Sevilla-Puerta Santiago, 1ª fase

21 de octubre de 2024. La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha visitado las obras de reordenación y urbanización del Eje viario Puerta Sevilla-Puerta Santiago, 1ª fase, que tienen un importe de 677.368,99 euros, financiadas por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La delegada ha comprobado el avance de los tres tramos viarios (desglosados del proyecto) que forman parte de esta actuación, cuya ejecución se vio afectada en su dia por el incumplimiento grave del contrato por parte de la anterior empresa adjudicataria, que dejó abandonadas las obras en el tramo del entorno de Plaza San Juan, y que ahora se han retomado.

Belén de la Cuadra ha recordado que este proyecto incluye, por un lado, la terminación de la urbanización de la calle Oliva, la zona comprendida en el nudo de Plaza San Juan y el inicio de las calles Francos, Chancillería y San Juan de los Caballeros. “La previsión es que en los próximos días se lleven a cabo las obras de acometida de la red principal de abastecimiento y, una vez finalizadas, se continuará con la instalación del resto de las infraestructuras”.

Asimismo, Belén de la Cuadra ha comprobado los trabajos que se están acometiendo en otro de los tramos, que comprende la plaza Rafael Rivero, comienzo de la calle Tornería y que concluirá en el inicio de la plaza de San Marcos. En este caso, y tal y como ha explicado la delegada, se ha iniciado el levantamiento del adoquín por la zona de la conexión entre la citada plaza y Tornería y todo se desarrolla con normalidad”.

El tercer tramo de obras abarca la Plaza de San Marcos, en su encuentro con Plaza Rafael Rivero y la Iglesia de San Marcos. “En esta parte de la obra los trabajos también se están ejecutando según lo previsto y esta semana vamos a iniciar el hormigonado de la parte trasera de la citada iglesia que da conexión con la calle Nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena”.

Dispositivo de tráfico en el entorno de Tornería

Cabe recordar que desde el lunes día 21 de octubre ha quedado cortado al tráfico la entrada a calle Tornería, desde su acceso en su intersección con calle Porvera. De esta forma, el acceso a calle Tornería se puede realizar por plaza del Arroyo, y calles José Luis Diez, Padre Luis Bellido, Conde Cañete del Pinar, San Cristóbal, Plaza del Banco,  Reguila y Tornería.

Los vehículos residentes de la zona adyacente y los vehículos en general pueden también acceder a Tornería desde Plaza del Arroyo, sentido a calle Espíritu Santo, sentido Plaza Basurto, calle Benavente Alto, Plaza Belén, calle San Honorio y Calle Luis de Isasi (en sentido contrario a lo habitual), plaza Peones, calles Carpintería Baja, Carmen, Sedería, Chapinete, Jose Luis Díez, Padre Luis Bellido, Conde Cañete del Pinar, San Cristóbal, Plaza del Banco, calle Eguilaz y calle Tornería.

Asimismo, se informa de que por calle San Marcos sólo se puede acceder a su circulación los residentes de la zona y se cambia el sentido de circulación de la calle Limones.

Los vehículos en general pueden circular por calle Limones desde su entrada por plaza del arroyo sentido plaza del Carmen. Queda prohibida la circulación desde Plaza del Carmen, sentido a Limones y Plaza del Arroyo.

(Se adjuntan fotografías)

(Se adjunta fotografía)